Садоводческое некоммерческое товарищество «Волна»

238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, Железнодорожная, 36-Б,

тел.: 8 (40-150 ) 3- 15 -06

E-mail:volna1991_36@mail.ru

Исх .№ 2 от  « 11 »  января  2023г.

Согласование на проведение

земляных работ по прокладке

центральных сетей: водоснабжения и

водоотведения ( канализации).

Разрешить ООО "РИС" в лице директора ООО "Региональные инженерные сети", Возвышаеву Александру Михайловичу, проведение земляных работ по прокладке центральных сетей: водоснабжения и  водоотведения (канализации),  по адресу: г. Зеленоградск, земли общего пользования СНТ "Волна".

Условия производства работ:

1. согласование ООО "РИС" проведения земляных работ с администрацией МО "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области", согласно Порядка производства земляных работ на территории МО "Зеленоградский городской округ";

2. ООО "РИС" обязано восстановить дорожное покрытие, согласно "Правил землепользования и застройки городского и сельских поселений МО Зеленоградского городского округа: сразу после проведения земляных работ, через полгода, через два года;

3. земляные работы проводить в присутствии представителя СНТ "Волна", предварительно согласовав за две недели дату проведения работ по телефону:

8 (40-12) 5-48-78,  с предоставлением схемы объезда и организацией дорожного движения на время проведения работ.

4. Диаметр сети предусмотреть, согласно расчетов, с учетом подключения  всех  построенных домов индивидуальных застройщиков - садоводов. Трубы прокладывать методом прокола, где это возможно технически. Согласовать с СНТ "Волна"  проект прокладки сетей и предоставить заверенную копию.

5. Предоставлять СНТ "Волна" информацию по подключению земельных участков к сетям ООО "РИС" и заключивших договора в течение 15 дней после подписания договора садоводами СНТ "Волна".

По решению  общего очно- заочного собрания СНТ "Волна" 2023 года (Протокол № 1 от 05 августа - 11 ноября 2023года) и протокола правления

№ 10 от 23 декабря 2023 года.

Председатель правления СНТ «Волна»    _________________        Е.В.Карачева